# 描红习字簿 V2
Sprint 开发任务书

v1.0 · 原生微信小程序 + Node 后端 · 可直接交给 GPT / Codex 执行

开发原则：不过度设计 · 每个 Sprint 都形成可演示闭环 · 优先复用现有能力 · 不提前建设低利用率功能

# 0. 使用方式

本任务书不是传统“大需求清单”，而是把 V2 拆成可以逐 Sprint 落地的工程任务。每个 Sprint 都包含：目标、范围、数据库、Node 接口、小程序页面/组件、关键规则、验收标准、明确不做、以及可直接发给 GPT/Codex 的执行提示词。

| 使用场景 | 建议 |
| --- | --- |
| GPT/Codex 开发 | 一次只喂一个 Sprint，先让模型读取当前仓库结构和现有代码，再执行任务。 |
| 已有功能复用 | 任何新表、新接口、新组件前，先确认项目中是否已有等价能力；优先改造，不重复造轮子。 |
| 每 Sprint 提交 | 建议独立 Git 分支，例如 feature/v2-sprint-01-student-context。 |
| 验收方式 | 必须能在微信开发者工具中形成可点击、可操作、可回归的闭环。 |
| 禁止事项 | 不得因为“未来可能用”而提前实现复杂推荐、教师系统、排行榜、动态海报、语音体系等。 |

# 1. 全局工程约束

| 约束 | 要求 |
| --- | --- |
| 前端 | 原生微信小程序；公共组件优先，三科页面配置驱动。 |
| 后端 | Node；保持现有项目框架，不强制迁移 Nest/Express/Koa。 |
| 数据库 | MySQL；先复用现有表结构，确需新增再建。 |
| Redis | 可选，不作为首版核心依赖。 |
| 鉴权 | 所有 studentId / worksheetId / sessionId 写操作必须校验归属当前用户。 |
| 幂等 | 练习提交、PDF生成、PK提交等关键接口必须支持重复请求不重复记账。 |
| 快照 | 练习、打印、PK需保存必要快照，避免题库/教材更新影响历史。 |
| 错误码 | 统一业务错误码，前端不依赖中文 message 判断逻辑。 |
| UI | 遵循已确定 Design System；卡片、按钮、Tab、提示状态统一。 |

# 2. Sprint 总览

| Sprint | 核心目标 | 必须形成的闭环 |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 孩子档案 + 教材上下文 + 公共框架 | 首次进入 → 跳过/建档 → 切换孩子 → 设置三科教材进度 |
| Sprint 2 | 统一在线练习引擎 | 选择练习 → 答题 → 提交 → 结果 → 查看错题入口 |
| Sprint 3 | 打印基础链路 | 配置 → 生成快照 → PDF → 预览/下载 → 打印历史 → 同配置换题 |
| Sprint 4 | 专项/小卷/数学自由组卷 | 快速配置 → 生成不同类型打印内容 |
| Sprint 5 | 错题闭环 + 今日学习 | 错题自动收集 → 再练/打印；今日任务按规则生成 |
| Sprint 6 | 好友 PK | 完成练习 → 分享挑战 → 好友作答 → 胜负结果 |
| Sprint 7 | 成长页 + 小墨状态 | 学习数据可视化 → 轻成就 → 小墨反馈 |

建议顺序不要调整。Sprint 1~3 是整个 V2 的基础设施；Sprint 4~7 都依赖前面的统一模型。

# 3. Sprint 1 - 孩子档案、教材上下文、公共框架

## 3.1 Sprint 目标

完成多孩子支持和三科教材上下文，让后续所有练习/打印都能基于当前 studentId 工作。

## 3.2 数据库任务

| 任务 | 要求 |
| --- | --- |
| 检查 user 表 | 确认微信用户主键、openid/unionid 等现有字段，不重复建 user。 |
| 新增/改造 student | 支持 user_id、nickname、grade、semester、is_current、status。 |
| 新增 student_subject_progress | 每个 student 三条记录：CHINESE / MATH / ENGLISH。 |
| 教材目录 | 优先复用已有教材数据；若无统一目录，建立 textbook_catalog。 |
| 唯一约束 | student_subject_progress 建议唯一键(student_id, subject)。 |

## 3.3 Node 接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| GET /students | 返回当前账号全部孩子 + current 标记。 |
| POST /students | 新增孩子；仅最少字段。 |
| PUT /students/:id | 修改昵称/年级/学期。 |
| POST /students/:id/current | 切换当前孩子。 |
| GET /students/:id/progress | 三科教材与进度。 |
| PUT /students/:id/progress | 更新一个或多个学科进度。 |
| GET /catalog/textbooks | 按 subject/grade/semester 查询教材版本。 |
| GET /catalog/content | 按教材返回 unit/lesson/Unit 等目录。 |

## 3.4 小程序任务

底部导航固定：首页 / 学习 / 打印 / 成长 / 我的。

首次进入不强制建档；显示小墨轻提示：去设置 / 暂时跳过。

新增孩子流程：年级 → 学期 → 三科教材，默认语文人教、数学冀教、英语PEP。

首页顶部显示当前孩子与教材上下文，支持切换。

“我的”页首版：孩子资料、教材设置、打印历史、使用帮助、反馈、关于我们。

所有后续页面统一通过 app/globalStore 获取 currentStudentId，不在页面自行维护一套。

## 3.5 验收标准

无孩子档案时可以正常进入首页和基础功能，不崩溃。

新增两个孩子后可来回切换，三科教材进度互不串数据。

删除/停用当前孩子时能够安全切换到其他孩子或游客态。

所有修改孩子信息的接口都验证 user ownership。

微信开发者工具重新启动后，当前孩子状态能正确恢复。

## 3.6 明确不做

真实姓名、生日、学校、班级、身份证等非必要字段。

教师账号/班级体系。

复杂孩子成长档案。

Sprint 1 可直接给 GPT/Codex 的提示词：

你现在负责“描红习字簿 V2”的 Sprint 1。先阅读当前仓库结构、现有数据库模型、鉴权方式、首页/我的页面和教材数据代码，禁止重复造轮子。目标是完成：多孩子档案、当前孩子切换、三科教材/学习进度、首次进入可跳过的轻建档流程，以及后续模块可复用的 currentStudentId 上下文。技术栈保持原生微信小程序 + 当前 Node 后端。请先输出你发现的可复用代码和需要改动的文件清单，再按最小改动实施。不要添加教师、班级、生日、学校等非必要字段。完成后给出数据库变更、接口清单、前端页面变更、测试方法和验收结果。

# 4. Sprint 2 - 统一在线练习引擎

## 4.1 Sprint 目标

把现有数学口算能力升级为统一三科练习引擎，但首版只做低成本、高频题型。

## 4.2 首发题型

| 学科 | 首发题型 | UI组件 |
| --- | --- | --- |
| 语文 | 看拼音选汉字、看汉字选拼音、看词语选拼音、组词选择 | question-option |
| 数学 | 现有口算增强、口算混合、比大小、填空、选择 | number-input / question-option |
| 英语 | 看中文选单词、看英文选中文、单词拼写 | question-option / text-answer |

语文在线首版不依赖语音；英语首版不依赖语音和图片。

## 4.3 数据库任务

| 表 | 任务 |
| --- | --- |
| question | 统一题库模型；优先兼容现有语文/英语/数学题库。 |
| practice_session | 一次练习的配置、状态、题量、结果。 |
| practice_answer | 逐题答案、标准答案、是否正确。 |

算法生成的数学题不要求先写 question 表，可统一转换成 QuestionDTO 并保存到 session 快照。

## 4.4 Node 接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| POST /practice/sessions | 创建 FREE / DAILY / CHALLENGE 类型 session。 |
| GET /practice/sessions/:id | 获取题目、当前进度、状态。 |
| POST /practice/sessions/:id/progress | 可选：保存中途进度；若首版本地缓存足够可暂缓。 |
| POST /practice/sessions/:id/submit | 统一提交并判题，必须幂等。 |
| GET /practice/recent | 最近练习记录。 |

## 4.5 小程序任务

学习首页三科等权，不做复杂知识树。

自由练习流程简化：默认继承孩子年级/教材 → 选内容或题型 → 10/20/30题 → 开始。

统一答题页骨架：顶部进度、题干区、答题控件、小墨反馈、下一题。

选择题共用 question-option；数学输入共用 number-input；英语拼写共用 text-answer。

数学键盘必须按题型配置：整数题无小数点，小数题才显示“.”。

答题中断使用 wx.setStorageSync 或现有状态层保存 sessionId、题号、未提交答案。

结果页只保留：正确率/正确数/错题数/用时、查看错题、再练一次、挑战好友。

## 4.6 验收标准

三科至少各有 1 套真实可跑通的题目。

重复提交 session 不会重复增加答题记录或错题。

小程序退出再进入可以恢复未完成练习。

语文题面无语音按钮；英语题面和答案页无图片依赖。

同一题型组件能被多个学科复用。

题库不足时明确提示，而不是大量重复凑题。

## 4.7 明确后置

语文：看拼音写词语、多音字、阅读理解、句子仿写。

英语：单词补全、连词成句、听音选词、单词发音、口语评分。

复杂自适应推荐。

Sprint 2 可直接给 GPT/Codex 的提示词：

负责 Sprint 2：统一三科在线练习引擎。先检查现有在线口算实现，最大限度复用其出题、答题、结果、历史代码。不要为三科复制三套页面；实现统一 PracticeSession + QuestionDTO + renderer 映射。首发只做：语文四类选择题；数学现有口算增强/混合/比大小/填空/选择；英语中英互选和单词拼写。语文不做语音，英语不做音频和图片。结果页保持简单。提交接口必须幂等，异常退出可恢复。先给出复用方案，再修改代码并补测试。

# 5. Sprint 3 - 打印基础链路

## 5.1 Sprint 目标

把“配置 → 生成 → PDF → 下载 → 历史 → 同配置换题”打通，先不追求复杂打印编辑器。

## 5.2 数据库任务

| 表 | 说明 |
| --- | --- |
| worksheet_config | 保存生成意图与高频参数。 |
| worksheet_snapshot | 保存实际题目内容、PDF状态、文件名、生成时间。 |

若 Snapshot 已包含 userId/studentId/createdAt，可先不单独建 print_history 表，历史直接查询 Snapshot。

## 5.3 Node 接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| POST /worksheets | 按配置生成题目和 Snapshot。 |
| GET /worksheets/:id | 查看 Snapshot 与 PDF 状态。 |
| POST /worksheets/:id/pdf | 生成/重试 PDF。 |
| POST /worksheets/:id/regenerate | 复制 Config，生成新 Snapshot。 |
| GET /worksheets/history | 打印历史。 |

## 5.4 小程序任务

打印首页：语文同步打印 / 数学同步打印 / 英语同步打印 / 专项训练 / 测试小卷 / 数学自由组卷 / 打印历史。

同步打印默认继承当前孩子教材，只让用户选择课/Unit/内容模板。

预览页首版只提供：换一套题、下载PDF；高频设置只保留参考答案、小程序码。

历史项提供：打开原卷、再来一份（同配置新题）。

PDF下载后使用微信小程序标准下载/打开能力；不做直接连接打印机。

## 5.5 文件与异常规则

文件名：学科_年级_内容类型_内容范围_YYYYMMDD_短编号.pdf。

PDF失败不删除 Snapshot，允许重试。

原卷重打必须使用原 Snapshot；同配置换题必须产生新 Snapshot。

具体字帖/试卷内部版式先做可替换模板，等待成熟参考模板后再细化。

## 5.6 验收标准

至少跑通语文、数学、英语各一种同步打印。

生成后能下载真实 PDF。

相同历史记录打开后内容完全一致。

“同配置换题”生成新的题目与新的短编号。

PDF生成失败可重新触发，不产生重复历史垃圾记录。

## 5.7 明确不做

单题换题、删除、拖动排序。

A5、复杂横竖版、字号/密度组合。

收藏模板。

Sprint 3 可直接给 GPT/Codex 的提示词：

负责 Sprint 3：打印基础链路。目标不是做复杂组卷器，而是打通 WorksheetConfig -> WorksheetSnapshot -> PDF -> 下载 -> 历史 -> 同配置换题。先检查项目已有PDF生成、下载、历史代码，能复用就改造。首版预览只做换一套题和下载PDF，高频设置只有参考答案和品牌小程序码。原卷重打必须使用原Snapshot；同配置新题创建新Snapshot。PDF失败必须可重试且不丢题目。具体版式保持模板化，不要在本Sprint实现复杂编辑器。

# 6. Sprint 4 - 专项训练、测试小卷、数学自由组卷

## 6.1 Sprint 目标

在 Sprint 3 打印底座之上补充三种高价值生成模式，但前台仍保持轻配置。

| 模式 | 首版交互 |
| --- | --- |
| 专项训练 | 你想练什么 → 细分专项 → 题量 → 生成。 |
| 测试小卷 | 范围 → 难度 → 预计用时 → 系统推荐结构 → 生成。 |
| 数学自由组卷 | 多选题型 + 每类题量 + 难度；高级规则折叠。 |

## 6.2 Node/生成器任务

为 worksheet mode 增加 SYNC / SPECIAL / TEST / FREE_MATH。

专项训练映射到 knowledge_point + question_type，不把完整知识树直接暴露到前端。

测试小卷由后端模板配置决定题型结构，首版不允许普通用户逐类精调。

数学自由组卷调用统一数学 Generator；支持题型、数量、难度、高级规则。

生成前检查题库容量；不足时返回明确可用数量。

## 6.3 验收标准

数学自由组卷可混合至少 3 种题型并生成一份 PDF。

专项训练至少跑通语文、数学、英语各一个专项。

测试小卷可按单元/阶段范围生成。

普通家长不需要理解 knowledgePoint ID 等后台概念。

## 6.4 明确不做

普通测试小卷逐题型数量自定义。

复杂页面级试卷编辑。

AI实时出题。

Sprint 4 可直接给 GPT/Codex 的提示词：

负责 Sprint 4：基于现有 Worksheet 引擎实现专项训练、简版测试小卷、数学自由组卷。前台必须轻：专项训练按“练什么->细分->题量”；测试小卷按“范围->难度->预计用时”；数学自由组卷才允许多题型和数量配置，高级数值范围/进退位/余数折叠。不要暴露后台知识树ID，不做逐题编辑，不做AI实时出题。三种模式必须统一复用WorksheetConfig/Snapshot和PDF链路。

# 7. Sprint 5 - 错题闭环与今日学习

## 7.1 Sprint 目标

让在线练习真正形成复习价值，同时用简单规则生成今日三科学习任务。

## 7.2 数据库任务

| 表 | 任务 |
| --- | --- |
| wrong_question | 按 student + question/knowledgePoint 记录错误次数、最近答案、状态。 |
| daily_task | 按 student_id + date 保存当天三科学习任务。 |

## 7.3 Node 接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| GET /wrong-questions | 按学科/时间查询错题。 |
| POST /wrong-questions/retry-session | 原题/同类题生成练习 session。 |
| POST /wrong-questions/worksheet | 打印原错题或同类新题。 |
| GET /daily-task/today | 无记录时按规则懒生成。 |
| PUT /daily-task/today | 家长轻量调整题量/启停。 |

## 7.4 今日学习规则

只用：当前教材进度 + 固定参考题量 + 最近错题优先。

参考：语文10题、数学20题、英语10题，可按年级/题型稍调。

不做复杂推荐模型，不做AI分析。

## 7.5 错题前台

错题本只突出：题目、你的答案、正确答案、再练一次。

打印按钮：打印原错题 / 打印同类新题。

mastery_state 可后台保留，前台不做复杂状态教育。

## 7.6 验收标准

练习答错后自动进入当前孩子错题本。

同一错误不会因重复提交重复累加。

再练一次可生成有效 session。

今日学习每天稳定生成且三科互不串数据。

游客态练习不强行写入正式孩子错题本。

Sprint 5 可直接给 GPT/Codex 的提示词：

负责 Sprint 5：错题闭环 + 今日学习。错题要轻量，不做复杂管理系统。练习提交时自动upsert错题；错题页提供再练一次、打印原错题、打印同类新题。mastery_state底层可以保留，但前台不重点展示。今日学习只按当前教材进度+固定题量+最近错题优先规则生成，不做AI推荐。注意幂等和多孩子数据隔离。

# 8. Sprint 6 - 好友 PK

## 8.1 Sprint 目标

用最小开发量形成微信分享传播闭环，不做实时对战与排行榜。

## 8.2 数据库任务

| 表 | 说明 |
| --- | --- |
| challenge | 创建者、来源 session、48h 过期时间、share_token。 |
| challenge_participant | 挑战者、练习 session、正确数、用时、完成状态。 |

## 8.3 Node 接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| POST /challenges | 由已完成 practice_session 创建挑战。 |
| GET /challenges/:token | 读取挑战基础信息和过期状态。 |
| POST /challenges/:token/join | 挑战者加入并生成同题 session。 |
| POST /challenges/:token/submit | 提交成绩，或复用 practice submit 后计算。 |

## 8.4 小程序任务

练习结果页按钮：挑战好友。

分享采用微信原生分享卡片 + 固定小墨 PK 视觉。

好友打开后直接进入挑战说明页，再开始同一套题。

挑战过程不显示实时正确率/答案。

完成后显示双方正确数、用时、胜负、再来一局。

同一分享链接允许多人分别挑战创建者。

## 8.5 验收标准

48 小时后挑战不可继续提交。

正确数优先；相同则用时短者胜；再相同为平局。

好友中途退出在有效期内可恢复。

同一 participant 重复提交不生成多份成绩。

不需要 WebSocket。

## 8.6 明确不做

PK大厅、陌生人匹配、排行榜。

动态生成战绩海报/保存相册。

实时对战。

Sprint 6 可直接给 GPT/Codex 的提示词：

负责 Sprint 6：好友PK。必须复用 PracticeSession，不新增实时对战体系。流程：完成练习->创建challenge->微信分享token->好友加入->做同一题目快照->完成后按正确数和用时比较。有效期48小时，同一链接多人可独立挑战创建者。不要WebSocket、排行榜、陌生人匹配、动态战绩海报。分享先用微信原生卡片+固定小墨PK图。

# 9. Sprint 7 - 成长页、轻成就、小墨状态

## 9.1 Sprint 目标

让家长能快速看到孩子是否在坚持、三科学习情况如何，同时增强小墨品牌陪伴感。

## 9.2 成长页首版

| 模块 | 内容 |
| --- | --- |
| 本周学习 | 学习天数、完成题数、正确率。 |
| 三科情况 | 语文/数学/英语正确率或完成量。 |
| 学习日历 | 有完成记录的日期点亮。 |
| 轻成就 | 连续3/7天、累计题量、首次打印、首次PK等少量节点。 |

所有核心统计优先从 practice_session 聚合，不建设复杂分析仓库。

## 9.3 小墨资产接入

欢迎/默认。

学习中/思考。

答对。

答错鼓励。

完成练习。

打印资料。

PK挑战/获胜/失败鼓励。

空状态。

小墨只承担品牌和情绪反馈，不做金币、等级、喂养、复杂换装。

## 9.4 Node 接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| GET /growth/summary | 本周学习、三科情况、连续天数等。 |
| GET /growth/calendar | 指定月份学习日历。 |
| GET /growth/achievements | 如首版采用数据库成就；若代码枚举可合并到summary。 |

## 9.5 验收标准

切换不同孩子后成长数据立即变化且互不串。

本周学习数据与 practice_session 汇总一致。

小墨状态在首页/答题/结果/空状态等场景复用统一资产。

没有复杂图表、AI点评、趋势预测。

Sprint 7 可直接给 GPT/Codex 的提示词：

负责 Sprint 7：成长页、轻成就、小墨状态接入。成长页只做本周学习、三科情况、学习日历、少量成就，数据优先从PracticeSession聚合，不建设复杂统计仓库。小墨作为统一品牌反馈资产接入首页、答题、结果、打印、PK、空状态；不要做金币、等级、商城、复杂换装。所有数据按studentId隔离。

# 10. 跨 Sprint 公共验收清单

| 检查项 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 多孩子隔离 | 任何练习、错题、今日任务、成长记录不得跨 student。 |
| 游客态 | 无 child profile 时核心入口仍可使用，正式学习数据绑定规则清晰。 |
| 幂等 | submit/pdf/challenge submit 重试不重复产生业务副作用。 |
| 恢复能力 | 答题中断、PK中断可以恢复。 |
| 历史稳定 | 题库/教材更新不改变已完成练习和已生成试卷。 |
| 错误处理 | 无题、网络失败、PDF失败、PK过期均有明确 UI 状态。 |
| 前端复用 | 三科不复制三套独立业务流程。 |
| 性能 | 常规列表与答题接口响应稳定；不要一页加载整本教材/整套题库。 |
| 隐私 | 孩子档案只收集必要信息。 |

# 11. 建议 Git 分支与提交方式

| Sprint | 建议分支 |
| --- | --- |
| 1 | feature/v2-sprint-01-student-context |
| 2 | feature/v2-sprint-02-practice-engine |
| 3 | feature/v2-sprint-03-worksheet-pdf |
| 4 | feature/v2-sprint-04-print-modes |
| 5 | feature/v2-sprint-05-wrong-daily |
| 6 | feature/v2-sprint-06-friend-pk |
| 7 | feature/v2-sprint-07-growth-mascot |

每个 Sprint 建议至少包含：schema/migration、Node API、Mini Program 页面与组件、测试说明、README/接口文档更新。不要将 7 个 Sprint 一次性交给代码模型执行。

# 12. Codex/GPT 每次开工前的固定要求

先扫描仓库结构，不要立即写代码。

列出已有能力：数据库表、API、公共组件、题库、PDF、在线口算、鉴权。

指出哪些直接复用、哪些改造、哪些新增。

控制改动范围，只完成当前 Sprint。

不修改与当前 Sprint 无关的稳定模块。

新增数据库字段/表必须给 migration。

关键业务接口必须补幂等与 ownership 校验。

完成后给出变更文件清单、运行方式、测试步骤、已知限制。

# 13. 开发前仍需从现有项目确认的 3 项

| 确认项 | 原因 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 当前数据库和用户体系 | 避免重复 user/student/教材结构 | Sprint 1 开始时由 Codex 先扫描 |
| 当前在线口算实现 | 决定 Practice Engine 复用比例 | Sprint 2 先做代码审计再改造 |
| 当前 PDF 生成方式 | 决定 Worksheet/PDF 接口与模板实现 | Sprint 3 先复用现有能力；版式细节等参考模板 |

这三项属于“基于现有代码做适配”，不是重新讨论产品范围。

# 14. V2 完成定义（Definition of Done）

当 Sprint 1~7 全部完成后，V2 应能完成如下真实家庭使用闭环：

家长首次打开，可不建档直接试用，也可创建一个或多个孩子并配置三科教材。

孩子可以进行轻量语文、数学、英语在线练习，并在中断后恢复。

错题自动进入错题本，可再次练习或生成打印资料。

家长可按教材同步打印，也可做专项、小卷和数学自由组卷。

PDF 可稳定预览/下载，历史可重打，也可同配置换一套题。

完成练习后可发起好友PK，微信好友可在48小时内挑战。

成长页能看到本周学习、三科表现、日历和轻成就。

小墨贯穿核心场景，但不引入重养成体系。

如果上述闭环稳定可用，即可视为 V2 首版完成。未列入本任务书的复杂能力默认不属于 V2 首版范围。